Backlog Sprint 10

Tarefas Concluídas:

* Bilhetes destino (início 19/05, término 26/06, 90 + 180 + 165 minutos)
* Lógica de Fim de Jogo (início 26/05, término 27/06, 30 minutos)
* Programar IA (início 09/06, término 29/06, 360 minutos)
* Validar Entrega (início 16/06, término 29/06, 180 minutos)
* BugFixes (**Não planejada**) (início 23/06, término 28/06, 90 minutos)
* Criação de testes (**Não planejada**) (início 23/06, término 27/06, 240 minutos)
* Melhorias visuais (**Não planejada**) (início 23/06, término 28/06, 15 minutos)

Tarefas Atrasadas:

Tarefas planejadas para próxima semana:

