Backlog Sprint 2

Tarefas Concluídas:

* Estimativas de Esforço (APF) (início 28/04, término 02/05, 120 minutos)
* Programar Pygame (início 28/04, término 02/05, 45 minutos)
* Criar Interface de Jogo (início 28/04, término 02/05, 131 minutos)
* Criar Gráfico Análise de valor Agregado (início 28/04, término 04/05, 180 minutos)

Tarefas Atrasadas:

* Criar Menu (90% concluído, 136 minutos)

Tarefas planejadas para próxima semana:

* Criar Menu - Pedro Emanuel
* Definir Grafo Cidades 50% - Marcello/Igor
* Cartas (distribuição inicial) - Gustavo
* Definir Jogadores - Igor

