Backlog Sprint 3

Tarefas Concluídas:

* Criar Menu (início 28/04, término 06/05, 150 minutos)
* Definir Jogadores (início 05/05, término 08/05, 90 minutos)

Tarefas Atrasadas:

* Definir Grafo Cidades
* Cartas (distribuição inicial)

Tarefas planejadas para próxima semana:

* Definir Grafo Cidades - Marcello/Igor
* Cartas (distribuição inicial) - Gustavo

