Backlog Sprint 4

Tarefas Concluídas:

* Cartas (distribuição inicial) (início 05/05, término 14/05, 120 minutos)

Tarefas Atrasadas:

* Definir Grafo Cidades (80%, 9.5h tempo)

Tarefas planejadas para próxima semana:

* Definir Grafo Cidades - Marcello/Igor
* Cartas(Conquistar Rotas) -Enrique/Pedro Leme
* Cartas(mecânica de compra) -Gustavo

