Backlog Sprint 6

Tarefas Concluídas:

* Cartas(mecânica de compra) (início 19/05, término 31/05, 60 minutos)

Tarefas Atrasadas:

* Bilhetes destino

Tarefas planejadas para próxima semana:

* Bilhetes destino - Enrique/Pedro Leme
* Lógica de Fim de Jogo - Marcello
* Salvamento de Estado - Caio

